START CAMPUS  ·  STAND

Guia Prático de Implementação
para a Equipa de IT

STAND — Plataforma de Governação Ambiental
Fase 1, segurança, integrações e Operação NEST / BMS

| VERSÃO Main / release validada | AMBIENTE Staging → Produção | SEGURANÇA Segredos fora do Git |
| --- | --- | --- |

Documento de passagem para IT. Não contém palavras-passe, chaves, tokens ou URLs privadas.

# Guia prático de implementação — Fase 1 — STAND / Start Campus

Estado do código: preparado para uma instalação corporativa com os componentes do diagrama fornecido.

Autor da versão de referência no Git: RmdRicardo <rmd@startcampus.pt>.

Âmbito: publicação da STAND numa zona DMZ com duas instâncias web, dois nós de aplicação, MariaDB Galera, armazenamento Synology compatível com S3, Valkey, ACC, Microsoft 365 e mecanismos de recuperação.

Este guia é um procedimento de implementação. Não contém endereços internos, passwords, chaves, IDs de tenants, certificados nem configuração real de firewall. Esses valores devem ser definidos pelo IT no cofre corporativo e no registo de alterações.

---

## 1. Decisão de arquitetura

A arquitetura proposta funciona como Fase 1, com os seguintes princípios já suportados pelo código:

A aplicação é stateless: qualquer um dos dois nós APP pode receber um pedido. A sessão é um JWT assinado localmente e, em cada pedido, é revalidada contra a base de dados por utilizador, estado de conta e sessionVersion (revogação).

A base de dados é acedida por um VIP/endpoint único de MariaDB Galera; os dois nós APP nunca usam discos locais para persistência de negócio.

Os ficheiros são entregues por uma rota same-origin da aplicação, com autorização reavaliada. Em produção, a origem é um bucket S3 compatível no Synology; o browser não recebe chaves do object storage.

Limites de login são comuns aos dois nós através de Valkey, evitando que um atacante contorne o limite alternando entre APP node 1 e APP node 2.

O BMS é Fase 2 opcional: apenas o gateway corporativo inicia conexões HTTPS para a STAND; a aplicação não abre conexões para OT nem envia comandos ao BMS.

Fichas semanais, Timeline/DCAPE e RDCD mantêm os seus âmbitos separados: a ficha semanal é um fluxo de construção por GC; a Timeline acompanha obrigações DCAPE no ciclo de vida do projeto; o RDCD consolida fichas aprovadas por medida e período, sem inventar evidência.

### 1.1 Correspondência com o diagrama

| Zona do diagrama | Papel na Fase 1 | Configuração STAND exigida | Observação de segurança |
| --- | --- | --- | --- |
| Rede interna | Utilizadores, IT, RAA, PM, EE, GC e EEP | DNS interno/externo aponta apenas para o VIP de entrada | Não existe acesso direto a APP, DB, NAS ou Valkey. |
| DMZ Web Ingress | VIP VRRP, HAProxy e dois BunkerWeb workers | Encaminhar X-Forwarded-For, X-Forwarded-Proto=https, Host; limitar request size a 50 MB | O TLS termina no BunkerWeb/WAF. A aplicação já confia em um reverse proxy e aplica CSP/Helmet. |
| DMZ App Services | APP node 1 e APP node 2 | Mesma release, mesmo /etc/plataforma-ambiental/app.env, mas segredos injetados pelo cofre | Cada nó executa uma instância PM2. Não é necessário sticky session. |
| DMZ Data DB | Dois MariaDB em Galera, acessíveis por VIP DB | DATABASE_URL aponta para o VIP, com utilizador de menor privilégio | O quorum Galera, backups e restauros são responsabilidade do IT/DBA. |
| Synology NAS | Object storage privado e destino de backup | S3_* no cofre; bucket privado, versão e retenção | Um NAS isolado é ponto único de falha: usar RAID não substitui uma segunda cópia/replicação. |
| BunkerWeb Manager + Valkey | Gestão WAF e estado distribuído | VALKEY_URL privado para limites de autenticação | Valkey não é exposto à Internet. Considerar Sentinel/replica em fase de alta disponibilidade. |
| Office 365 / Azure OpenAI | Email e importação PDF, quando configurada | SMTP com STARTTLS; credenciais Azure apenas nos APP nodes | As saídas partem dos APP nodes, não dos workers WAF. |
| ACC | Integração documental | App APS técnica, ADS_*, mapeamento por projeto | Tokens nunca chegam ao browser nem são commitados. |

## 2. Pré-requisitos e decisões que o IT tem de fechar

Antes de criar VMs, devem ser aprovados estes valores no CAB/change record:

Nome de serviço e DNS: por exemplo stand.startcampus.pt; registar também o URL de staging.

VIPs internos: VIP de entrada, VIP DB e endpoint S3 do Synology. O diagrama não fixa endereços, portanto os valores 10.x apresentados em exemplos são meramente ilustrativos.

TLS: decidir se o certificado chega por PKI interna ou ACME/Let's Encrypt. Se for ACME HTTP-01, o desafio tem de chegar à zona BunkerWeb e ao VIP; se o domínio não for publicamente resolúvel, usar DNS-01/PKI interna.

Base de dados: versão MariaDB suportada, conta stand_app de menor privilégio, estratégia de bootstrap Galera, quorum, cópia fora do cluster e prova de restauro.

Synology: bucket privado S3, conta de serviço exclusiva da STAND, encriptação, versionamento e lifecycle/retention. Não montar o NAS como disco da aplicação.

Valkey: endpoint TLS privado, palavra-passe/certificado e plano de disponibilidade. A STAND falha fechada na autenticação se o Valkey configurado em produção estiver indisponível.

Correio: mailbox técnico, SPF/DKIM/DMARC e lista de distribuição para alertas (ALERT_EMAIL_RECIPIENTS).

Identidade e ACC: OAuth APS é opcional; a autenticação local por email/password e 2FA da STAND continua funcional sem um fornecedor de hosting. Identidade corporativa adicional requer configuração separada e testada.

Fase 2 BMS: só ativar depois de Operação, BMS e Segurança aprovarem as métricas, gateway, NTP e HMAC. Não é pré-requisito da Fase 1.

## 3. O que o repositório já entrega

| Artefacto | Finalidade | Ação IT |
| --- | --- | --- |
| ecosystem.config.cjs | Processo PM2, backoff, memória e reload | Executar uma instância em cada APP node. |
| ops/bootstrap-app-node.sh | Base Ubuntu/Node/pnpm/PM2, utilizador de serviço e diretórios | Executar uma vez por APP node com URL da cópia interna do repositório. |
| ops/app.env.example | Checklist das variáveis corporativas, sem segredo real | Copiar para /etc/plataforma-ambiental/app.env, preencher no cofre, permissões 640. |
| ops/node-readiness-check.sh | Valida binários, current, configuração e readiness | Executar antes de colocar o nó no balanceador. |
| ops/nginx/stand.conf.example | Referência de proxy de dois nós e cabeçalhos corretos | Adaptar ao BunkerWeb/HAProxy existente; não instalar Nginx adicional se BunkerWeb cumprir esse papel. |
| ops/backup-database.sh | Dump consistente, gzip, checksum e retenção | Agendar no servidor/serviço autorizado e testar restauro. |
| ops/deploy-release.sh + ops/rollback-to-previous.sh | Release imutável, symlink atómico, health check e rollback | Usar pelo workflow aprovado, nunca por cópia manual em current. |
| ops/pm2-crash-watchdog.mjs | Detecta crash-loop, guarda log sanitizado, executa backup e pode pedir rollback | Instalar a unidade plataforma-watchdog.service. |
| ops/systemd/plataforma-*-reminder.* | Lembretes semanais e de prazos com timers locais | Instalar com ops/install-schedulers.sh após configurar token. |
| server/bms-ingest.ts | Endpoint BMS com HMAC, timestamp, allowlist e idempotência | Manter inativo até à Fase 2. |

## 4. Procedimento de instalação, por ordem

### Passo 1 — Criar uma cópia interna do repositório

O repositório de referência é público apenas para transferência de código e não deve receber segredos ou configurações de produção. Antes de começar, o IT deve criar/usar uma cópia interna com main protegido:

git clone https://github.com/riquid14-ux/ficha-ambiental.git stand-platform cd stand-platform git remote rename origin source-reference git remote add origin <URL-DO-REPOSITORIO-INTERNO> git push -u origin main --tags

No repositório interno:

exigir pull request e uma revisão independente para main;

tornar obrigatórios pnpm check, pnpm test, pnpm build e pnpm audit --prod;

bloquear force-push em main;

criar ambiente GitHub production com aprovador humano;

criar deploy key/conta técnica sem acesso pessoal;

manter o workflow de triagem de incidentes com permissões mínimas. Uma eventual IA pode criar uma proposta/PR; não pode fazer merge, deploy, alterar secrets ou migrar a base por conta própria.

### Passo 2 — Preparar as VMs

Repetir em APP node 1 e APP node 2, com uma imagem Ubuntu 24.04 atualizada e regras de patching aprovadas:

sudo bash ops/bootstrap-app-node.sh <URL-DO-REPOSITORIO-INTERNO> main sudoedit /etc/plataforma-ambiental/app.env sudoedit /etc/plataforma-ambiental/watchdog.env sudoedit /etc/plataforma-ambiental/scheduler.env

O script cria o utilizador sem login plataforma, /opt/plataforma-ambiental/{releases,incoming,current}, e diretórios de incidentes/backups com permissões restritas. Não iniciar PM2 até os ficheiros de ambiente estarem preenchidos.

Variáveis mínimas de produção:

NODE_ENV=production STAND_RUNTIME_MODE=corporate PORT=3000 APP_BASE_URL=https://stand.startcampus.pt DATABASE_URL=mysql://stand_app:<segredo>@<vip-db>:3306/stand JWT_SECRET=<32+ caracteres aleatórios> SESSION_ISSUER=stand-environmental-prod STORAGE_PROVIDER=s3 S3_ENDPOINT=https://<synology-s3-privado>:9000 S3_REGION=eu-west-1 S3_BUCKET=stand-private S3_ACCESS_KEY_ID=<conta-tecnica> S3_SECRET_ACCESS_KEY=<cofre> S3_FORCE_PATH_STYLE=true VALKEY_URL=rediss://:<segredo>@<valkey-vip>:6379/0 SCHEDULER_TOKEN=<32+ caracteres aleatórios>

Nas VMs Start Campus, STAND_RUNTIME_MODE=corporate ativa a verificação de arranque: a aplicação recusa arrancar sem DB, segredo de sessão, URL pública, object storage S3, Valkey e token do scheduler. Isto evita um deployment corporativo que pareça funcional, mas esteja dependente de memória local ou armazenamento de desenvolvimento. O modo gerido existente não ativa por engano estes pré-requisitos internos.

### Passo 3 — MariaDB Galera e migrations

O DBA instala e valida Galera com dois nós e define o plano de perda de quorum. Com apenas dois nós, a decisão sobre arbitrator/terceiro voto deve ser explícita; o diagrama apresenta um arbitrator e essa configuração deve ser testada.

Criar stand_app com apenas os privilégios necessários sobre a base STAND. A conta de migração pode ser distinta e usada só na janela de mudança.

Restaurar uma cópia sanitizada de staging ou iniciar uma base vazia conforme o plano de dados aprovado.

Na janela de alteração, executar migrations uma única vez contra o VIP DB, a partir de um nó de administração controlado:

cd /opt/plataforma-ambiental/current set -a; source /etc/plataforma-ambiental/app.env; set +a pnpm drizzle-kit migrate

Só depois de backup e migration bem-sucedidos, validar SELECT 1, tabelas e /api/health/ready.

Nunca executar migrações destrutivas automaticamente no deploy. O pipeline publica uma release; a alteração de esquema é uma etapa aprovada e registada.

### Passo 4 — Synology Object Storage / NAS

Criar bucket privado stand-private (nome ilustrativo), sem acesso anónimo e sem política pública.

Criar uma conta S3 exclusiva, limitada a esse bucket/prefixo.

Ligar versionamento, encriptação e lifecycle conforme a retenção ambiental; ativar cópia/replicação fora do NAS se o NAS for único.

Configurar S3_* no cofre de cada APP node. Para endpoints Synology, usar normalmente S3_FORCE_PATH_STYLE=true.

Validar upload, leitura autorizada e tentativa de acesso não autorizado. No browser deve surgir uma rota da STAND, não uma chave do object storage.

### Carga inicial de fotografia institucional

As fotografias não são guardadas em client/public nem entregues sem controlo de acesso. Antes de abrir a STAND aos utilizadores, o IT obtém da equipa de Marca os 18 JPGs autorizados (start-campus-1.jpg, …, start-campus-19.jpg, de acordo com os ficheiros existentes) e executa, num APP node com o ambiente S3 carregado:

cd /opt/plataforma-ambiental/current set -a; source /etc/plataforma-ambiental/app.env; set +a node ops/migrate-brand-assets.mjs /diretorio-restrito/start-campus-brand

O script valida que cada ficheiro existe e tem tamanho plausível, usa apenas a conta S3 de serviço e escreve as chaves internas usadas pelo tema. O diretório de importação não é versionado, não é servido pelo Nginx/BunkerWeb e deve ser removido depois da validação visual.

### Passo 5 — WAF, balanceador e rede

O diagrama usa HAProxy + BunkerWeb. O código não requer um produto específico de WAF, mas requer que o proxy preserve os cabeçalhos reais e faça health checks.

Internet/Redes de utilizador → apenas VIP VRRP em 443;

HAProxy → BunkerWeb workers; BunkerWeb → APP node 1:3000 e APP node 2:3000;

health check de cada APP node: GET /api/health/live (processo) e, antes de promoção, GET /api/health/ready (DB acessível);

permitir X-Forwarded-For apenas vindo do proxy confiável; não permitir ao cliente externo escolher esse cabeçalho;

os APP nodes aceitam apenas tráfego dos workers WAF; DB, NAS e Valkey aceitam apenas APP nodes;

manter o limite do proxy em 50 MB e aplicar regras WAF para uploads, autenticação e APIs;

o tráfego SMTP 587 e HTTPS para Azure/APS/Graph sai dos APP nodes via egress controlado.

A configuração de ops/nginx/stand.conf.example é uma referência de upstream e cabeçalhos; não cria um terceiro proxy quando HAProxy/BunkerWeb já ocupam esse lugar.

### Passo 6 — Arranque e entrada no balanceador

Em cada APP node:

cd /opt/plataforma-ambiental/current sudo -u plataforma APP_CURRENT_PATH=/opt/plataforma-ambiental/current \ APP_ENV_FILE=/etc/plataforma-ambiental/app.env \ pm2 startOrReload ecosystem.config.cjs --env production --update-env sudo -u plataforma pm2 save sudo bash ops/node-readiness-check.sh

Colocar primeiro um nó no pool BunkerWeb, validar login, uma operação de leitura e upload num projeto de teste. Depois repetir no segundo nó. Finalmente desligar um nó do pool: a sessão existente e a operação do outro nó devem continuar, pois não dependem de afinidade de sessão.

### Passo 7 — Lembretes, watchdog e recuperação

Instalar em ambos os nós apenas se se aceitar a deduplicação de lembretes por base de dados; alternativamente, ativar os timers num nó designado e documentar o failover.

cd /opt/plataforma-ambiental/current sudo bash ops/install-schedulers.sh sudo install -m 644 ops/systemd/plataforma-watchdog.service /etc/systemd/system/ sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable --now plataforma-watchdog.service sudo systemctl status plataforma-watchdog.service --no-pager sudo systemctl list-timers 'plataforma-*-reminder.timer'

O scheduler usa token próprio, não uma sessão de utilizador. O watchdog, ao identificar crash-loop, guarda logs com permissões restritas, cria backup antes de recuperação e notifica destinatários redundantes. O rollback automático só deve ser ligado (WATCHDOG_AUTO_ROLLBACK=true) depois do ensaio em staging.

## 5. Testes obrigatórios de aceitação

| Teste | Procedimento | Critério de aceitação |
| --- | --- | --- |
| Compilação | pnpm install --frozen-lockfile && pnpm check && pnpm test && pnpm build && pnpm audit --prod | Todos os comandos terminam com sucesso. |
| Nó 1 / nó 2 | Retirar alternadamente cada APP node do pool durante uma sessão ativa | O utilizador continua no outro nó e o serviço responde. |
| Sessão revogada | Alterar/resetar password ou revogar sessão e reutilizar token antigo | Token é recusado porque sessionVersion já não coincide. |
| Limite distribuído | Simular falhas de login alternando os nós | A limitação é aplicada em ambos pelo Valkey. |
| S3 protegido | Carregar evidência; tentar URL/chave sem acesso e com outro projeto | Aceder apenas pela rota autorizada; 401/404 sem enumerar objeto. |
| Base de dados | Parar um membro Galera conforme runbook | O cluster só se mantém disponível se o quorum estiver preservado; documentar resultado. |
| Backup/restauro | Restauro num ambiente isolado | Dump, checksum e recuperação validados pelo DBA. |
| WAF/Proxy | Upload, CORS ACC, CSP, IP real e 50 MB | Funcionalidade esperada sem abrir APP diretamente à Internet. |
| Watchdog | Simular crash-loop em staging | Incidente, log sanitizado, backup, alerta e rollback conforme a política. |
| BMS Fase 2 | Aplicar os nove testes do documento BMS | Só ativar após HMAC, idempotência e reconciliação aprovados. |

## 6. Integrações aplicacionais

### ACC

Criar uma aplicação APS técnica e configurar ADS_CLIENT_ID, ADS_CLIENT_SECRET e ADS_REDIRECT_URI no cofre. Confirmar o mapeamento explícito STAND project → ACC project → pasta ambiental. Falhas ACC não podem apagar a ficha ou evidência interna.

### SharePoint / Graph

O SharePoint continua a ser a fonte documental oficial para documentos aprovados, segundo a política corporativa. Criar uma app Entra dedicada, limitada ao site/biblioteca ambiental, e validar upload, versão, metadados e recuperação. Não usar a base de dados como BLOB store.

### Email

Usar uma mailbox técnica Start Campus com STARTTLS 587. Validar SPF, DKIM e DMARC. O grupo em ALERT_EMAIL_RECIPIENTS deve incluir pelo menos uma lista de distribuição e um suplente; não usar o email pessoal de uma única pessoa como ponto de falha.

### BMS — fase 2

O endpoint existe, mas permanece desativado sem BMS_INGEST_HMAC_SECRET e BMS_SERVICE_USER_ID. Ler Integração BMS — Fase 2 antes de configurar o gateway. O gateway envia eventos pequenos, com HMAC e eventId; não há controlo remoto de infraestrutura pela STAND.

## 7. Limites e melhorias recomendadas

Dois nós Galera + arbitrator podem operar, mas a resiliência é inferior a três nós de dados completos. O DBA deve validar quorum, rede e recuperação de split-brain.

Um Synology NAS único é um ponto único de falha para object storage e backups. RAID protege discos, não o equipamento/local. Programar replicação, backup offline/imutável ou segundo destino.

Valkey único torna-se dependência da autenticação distribuída. Para alta disponibilidade, usar replica + Sentinel/cluster conforme padrão IT.

BunkerWeb Manager único é uma dependência do plano de controlo WAF; a indisponibilidade não deve interromper tráfego, mas impede alterações centralizadas. Registar estratégia de backup/configuração.

A STAND tem testes de tipos, regressões funcionais e segurança no repositório. A aceitação da infraestrutura (failover real, WAF, Galera, NAS, certificados, email e BMS) só pode ser declarada concluída depois dos testes acima no ambiente Start Campus.

## 8. Sequência de go-live

Staging totalmente configurado, migrations aprovadas e testes de aceitação guardados.

Revisão conjunta Segurança + IT + Ambiente + Operação NEST.

Janela de produção: backup, release, migration aprovada, nó 1, health, nó 2, health, WAF/VIP, teste de login e de ficheiro.

Período de observação acordado: PM2, health, logs, Valkey, Galera, NAS, correio e integrações.

Fecho da alteração: atualizar inventário de segredos, versões, owners, prova de restauro e plano de rollback.

---

## Referências técnicas no repositório

Guia geral de implementação IT

Integração BMS — Fase 2

Avaliação da arquitetura Fase 1

ops/app.env.example

ops/bootstrap-app-node.sh

ops/nginx/stand.conf.example

ops/deploy-release.sh

ops/rollback-to-previous.sh

ops/pm2-crash-watchdog.mjs

# Guia de implementação para IT — Plataforma de Gestão Ambiental — Start Campus

Versão de referência: branch main, confirmar o checkpoint/release mais recente antes da passagem a staging.

Repositório: https://github.com/riquid14-ux/ficha-ambiental

Branch de integração: main

Publicação de referência: RmdRicardo <rmd@startcampus.pt>; repositório público sem segredos, ficheiros de produção ou documentação privada. O IT deve usar uma cópia interna/branch protegido para qualquer configuração de produção.

Para a implementação na arquitetura de Fase 1 com HAProxy/BunkerWeb, dois nós APP, Galera, Synology e Valkey, seguir primeiro o Guia prático de implementação — Fase 1. Este documento mantém o detalhe funcional das integrações.

## 1. Objectivo e princípio de arquitectura

A Plataforma de Gestão Ambiental centraliza workflows de fichas semanais, KPI, resíduos/e-GAR, calendário, planos, fases, EEP, dashboards, relatórios e controlo de acessos. A aplicação deve manter-se stateless para ficheiros definitivos: a base de dados guarda identidades, permissões, metadados, estados, auditoria e referências; os documentos aprovados devem ser arquivados no SharePoint da Start Campus como fonte documental oficial.

A plataforma não deve guardar ficheiros binários no MySQL. O histórico operacional é mantido por metadados e referências, enquanto o SharePoint mantém os documentos aprovados, com a política de retenção corporativa.

| Componente | Responsabilidade alvo | Limite de responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Aplicação React/Express/tRPC | Workflow, validação, permissões, dashboards, exportação e auditoria | Não processa fotogrametria pesada nem armazena documentos definitivos em BLOBs. |
| MySQL/TiDB | Dados transaccionais, índices, estados, auditoria e referências externas | Não é arquivo documental. |
| SharePoint | Arquivo documental oficial de fichas, RDCD, MIRR, planos e evidências aprovadas | Não substitui as regras de negócio e autorização da aplicação. |
| Autodesk Construction Cloud | Entrega e consulta de documentos nos projectos ACC | A plataforma continua a ser responsável pelo workflow ambiental próprio. |
| Serviço de email corporativo | Notificações de submissão, decisão, convite e prazo | Não decide permissões nem substitui alertas na aplicação. |
| Worker NodeODM | Ortofoto/DSM/tiles de capturas DJI nadir a 90° | Nunca corre dentro do processo web da aplicação. |

## 2. Sequência de implementação recomendada

| Ordem | Entrega IT | Critério de saída |
| --- | --- | --- |
| 1 | Clonar, compilar e executar em staging | pnpm install --frozen-lockfile, verificação de tipos, testes e build passam. |
| 2 | Preparar DNS, TLS, reverse proxy, conta de serviço e MySQL | /api/health/live e /api/health/ready respondem correctamente através do domínio de staging. |
| 3 | Configurar segredos e identidade corporativa | Nenhum segredo está no repositório, no frontend ou em ficheiros .env versionados. |
| 4 | Integrar SharePoint e validar arquivo/restituição | Uma ficha aprovada é arquivada, fica pesquisável e é recuperável através da referência guardada. |
| 5 | Integrar ACC | Um PDF de teste é entregue na pasta correcta do projecto ACC e a referência devolvida é guardada. |
| 6 | Configurar email corporativo | Convites e notificações chegam ao grupo de teste com remetente Start Campus autenticado. |
| 7 | Activar CI/CD, watchdog, backup e rollback em staging | Um crash-loop simulado cria backup, alerta redundante e recuperação controlada. |
| 8 | Ativar a integração BMS fase 2 do SIN01/NEST | Gateway outbound assinado, idempotência, allowlist de métricas e validação contra fonte operacional aprovados. |
| 9 | Aprovação de segurança e passagem a produção | Todos os testes de aceitação desta guia têm evidência guardada. |

## 3. Clonagem e execução em staging

A partir do repositório público de referência, a equipa deve clonar a versão validada e criar a sua cópia interna/branch protegido antes de configurar qualquer ambiente:

git clone https://github.com/riquid14-ux/ficha-ambiental.git cd ficha-ambiental git checkout main pnpm install --frozen-lockfile pnpm check pnpm test pnpm build

O servidor deve correr com uma conta de serviço sem privilégios de administração do sistema. A aplicação usa Node.js 22, pnpm 10, MySQL compatível, reverse proxy TLS e um gestor de processos. Em produção, as variáveis de ambiente devem residir num gestor de segredos ou em ficheiros de sistema com permissões restritas; nunca no Git ou no frontend.

| Grupo de configuração | Variáveis/elementos necessários | Regra de segurança |
| --- | --- | --- |
| Aplicação e base de dados | DATABASE_URL, segredo de sessão, URL pública, configuração OAuth/identidade | Conta DB com privilégios mínimos; rotação de segredos; cópias de segurança restauráveis. |
| ACC | ADS_CLIENT_ID, ADS_CLIENT_SECRET, ACC_PROJECT_ID, ACC_FOLDER_ID | App técnica dedicada; credenciais apenas no backend. |
| SharePoint | SHAREPOINT_CLIENT_ID, SHAREPOINT_CLIENT_SECRET, SHAREPOINT_TENANT_ID, SHAREPOINT_SITE_ID, SHAREPOINT_DRIVE_ID | App Microsoft Entra dedicada; acesso apenas ao site/biblioteca ambiental. |
| Email | SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, SMTP_FROM | Caixa técnica dedicada; TLS; SPF, DKIM e DMARC no domínio remetente. |
| Watchdog/GitHub | ambiente /etc/plataforma-ambiental/, token GitHub App, chave SSH de deploy e destinatários de incidente | Segredos em ficheiros 600 ou cofre; não reutilizar credenciais pessoais. |
| BMS fase 2 (opcional) | BMS_INGEST_HMAC_SECRET, BMS_SERVICE_USER_ID, gateway HTTPS outbound | Segredo e conta técnica apenas no cofre; a aplicação não inicia ligações à rede OT. |

## 4. Integração SharePoint como arquivo documental oficial

A Microsoft Graph permite trabalhar com sites, listas e drives/bibliotecas documentais SharePoint e suporta operações de leitura/escrita em driveItems.[1] A implementação existente já espera a identidade da aplicação e o identificador da biblioteca documental.

### Configuração IT

Criar uma App Registration exclusiva para a plataforma no Microsoft Entra ID, com segredo ou, preferencialmente, certificado gerido.

Aplicar princípio de privilégio mínimo. Se a política Microsoft 365 da Start Campus o suportar, preferir acesso limitado ao site ambiental seleccionado em vez de permissões de tenant amplas.

Criar ou validar a biblioteca documental alvo e obter SITE_ID e DRIVE_ID.

Configurar as variáveis SHAREPOINT_* exclusivamente no servidor/gestor de segredos.

Criar a estrutura documental abaixo, ajustando apenas a nomenclatura se a política documental interna o exigir:

Ambiente/ SIN01…SIN07 e Subestação/ Fichas Semanais/ Relatórios/ Planos/ MIRR/

Fazer upload de uma ficha de teste, guardar a URL/referência devolvida na aplicação e confirmar: permissões, versão, data, autor, retenção e recuperação.

Os identificadores de site e drive devem ser tratados como configuração, não como valores fixos no código. A Graph permite endereçar bibliotecas por site e drive; usar pedidos selectivos evita transferir campos desnecessários.[1]

## 5. Integração ACC

A documentação Autodesk disponibiliza APIs para ficheiros, formulários, revisões e administração de hub/projecto. A API de ficheiros permite gerir planos, modelos e documentos de projecto; as APIs de revisões e formulários são adequadas quando o fluxo ACC seleccionado pela Start Campus exigir esses artefactos.[2]

O módulo actual entrega documentos através do fluxo Data Management: criar storage, transferir o ficheiro e criar a versão/item no destino. A equipa de IT deve configurar por projecto ACC uma pasta destino e um mapeamento explícito para o projecto da plataforma.

| Configuração | Acção IT | Aceitação |
| --- | --- | --- |
| Aplicação Autodesk técnica | Registar/validar credenciais APS dedicadas e scopes mínimos para o caso de uso. | O token é emitido no backend e nunca chega ao browser. |
| Associação de projecto | Definir ACC_PROJECT_ID para cada contexto ACC aplicável. | O ID refere o projecto exacto, não o hub inteiro. |
| Pasta documental | Definir ACC_FOLDER_ID na zona ambiental autorizada. | Um PDF de teste surge apenas na pasta Ambiente acordada. |
| Regras de negócio | Mapear tipo de documento, projecto, semana e empresa para o nome/caminho. | Não há sobreposição de documentos de projectos diferentes. |
| Monitorização | Registar erro, correlação e URL de item devolvida, sem expor tokens. | Falhas ACC não bloqueiam a aplicação nem apagam o registo local. |

## 6. Email corporativo e convites

O módulo actual usa SMTP e já inclui notificações de submissão, aprovação/rejeição, convite, eliminação e prazos. A instrução insegura de palavra-passe fixa foi removida: o convite agora orienta cada pessoa a criar a sua palavra-passe no primeiro acesso.

Antes de activar envio real, a equipa deve criar uma caixa técnica, como apoioamb@…, e configurar TLS/STARTTLS, SPF, DKIM e DMARC. O modo de staging deve usar uma lista fechada e endereços de teste. Em produção, os destinatários da RAA devem ser definidos por projecto, e os alertas de incidente devem ir para uma lista de distribuição e um suplente, nunca para uma única pessoa.

## 7. Segurança, CI/CD e recuperação operacional

O repositório já contém CI, deployment aprovado, watchdog de PM2, backup, health check e scripts de rollback. A protecção de branch GitHub deve exigir pull request, revisão independente, checks obrigatórios e bloqueio de force-push.[3] O environment production deve exigir aprovação humana antes de expor segredos ou iniciar deployment.[4]

| Controlo | Implementação no servidor Start Campus | Prova exigida |
| --- | --- | --- |
| Processo aplicacional | PM2 com backoff e limites de reinício. | Reinício manual não cria crash-loop. |
| Watchdog | Serviço systemd plataforma-watchdog, utilizador plataforma, configuração em /etc/plataforma-ambiental/watchdog.env. | Três falhas em cinco minutos geram um incidente deduplicado. |
| Backup | Dump MySQL comprimido, hash SHA-256, retenção e teste de restauro em staging. | Backup só é aceite depois de uma reposição bem-sucedida. |
| Alertas | Múltiplos destinatários e excerto de log sanitizado. | Tokens/segredos aparecem como [REDACTED]. |
| Deploy | Release versionada, mudança atómica de symlink, health check /api/health/ready. | Se readiness falhar, a release anterior é reposta. |
| IA de triagem, se aprovada | Pode abrir proposta/PR mínima a partir de incidente sanitizado. | Nunca tem permissão de merge, deploy, migração destrutiva ou leitura de segredos. |

A IA pode acelerar a investigação, mas a aprovação de código e a publicação continuam a exigir decisão humana.

## 8. Integração BMS fase 2 — SIN01 / NEST

A STAND já inclui o cockpit de Operação, importação Excel auditável, mapeamento de cabeçalhos, faturas, reconciliação, cenários e regras aprovadas. A fase 2 acrescenta uma rota de receção BMS assinada, inativa enquanto o IT não configurar o segredo e a conta técnica no cofre. Não expõe credenciais BMS, não abre conexões da aplicação para a rede OT e não pode enviar comandos ao edifício.

O gateway corporativo é o único componente que comunica com o BMS local e faz POST HTTPS para a aplicação. O contrato impõe HMAC-SHA256, timestamp de cinco minutos, eventId idempotente, projeto único SIN01 e allowlist de métricas/granularidades. A referência completa, payload, métricas e testes de aceitação estão em Integração BMS — Fase 2.

## 9. Fotogrametria DJI / NodeODM

O módulo de Mapa e de fotogrametria foi retirado da aplicação activa por decisão de produto em 31 de Agosto de 2026. A Plataforma não expõe rotas, ecrãs, APIs, armazenamento ou tabelas de dados para levantamentos DJI, ortofotos, DSM ou NodeODM.

Caso a Start Campus pretenda retomar esta possibilidade, deverá ser planeada como iniciativa separada, num worker privado e isolado da aplicação web. Os requisitos de segurança, capacidade e aceitação estão registados no documento Ferramentas Futuras; não constituem trabalho de implementação pendente para a equipa de IT nesta versão.

## 10. Testes de aceitação antes de produção

| Cenário | Resultado obrigatório |
| --- | --- |
| Convite de pessoa | A pessoa cria palavra-passe própria; não recebe credencial partilhada; Admin mantém o controlo de roles. |
| EE e EEP | EEP só vê KPI/Resíduos autorizados e projectos permitidos; EE vê apenas os seus parceiros; Admin tem audit trail. |
| SharePoint | Ficha aprovada fica no caminho correcto, com URL/referência e recuperação confirmada. |
| ACC | Documento é carregado uma vez na pasta correcta e a falha devolve erro controlado sem perder o workflow. |
| KPI/MIRR | Exportação por período mostra cabeçalhos profissionais, resumo e detalhe semanal correctos. |
| Recuperação | Crash-loop em staging cria backup, alerta para vários destinatários, issue/PR opcional e rollback após readiness falhar. |
| Segurança | Segredos não surgem em Git/logs; auditoria de dependências, testes e health check passam. |
| BMS fase 2, se ativada | Assinatura válida aceita eventos, repetição é idempotente, assinatura/métrica inválida não escreve, e a semana é reconciliada com a fonte aprovada. |

## 11. Entregáveis que o IT deve devolver à Start Campus

A passagem a produção deve terminar com um dossier de evidências: diagrama de rede e identidades técnicas; inventário de segredos e rotação; mapeamento projecto plataforma→ACC→SharePoint; resultado de testes de upload/arquivo/restauro; prova de SPF/DKIM/DMARC; relatório de health check e rollback; e evidência de branch protection/reviews. O template RDCD final continua a ser o elemento funcional que falta para validar a geração do relatório oficial com a estrutura exigida pela APA.

## Referências

[1]: https://learn.microsoft.com/en-us/graph/api/resources/sharepoint?view=graph-rest-1.0 "Microsoft Learn — Working with SharePoint sites in Microsoft Graph"

[2]: https://aps.autodesk.com/en/docs/acc/v1/overview/introduction/ "Autodesk Platform Services — Forma/ACC APIs"

[3]: https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-protected-branches/managing-a-branch-protection-rule "GitHub Docs — Managing a branch protection rule"

[4]: https://docs.github.com/actions/deployment/targeting-different-environments/using-environments-for-deployment "GitHub Docs — Using environments for deployment"

[5]: https://opendronemap.org/nodeodm/ "OpenDroneMap — NodeODM"

# Integração BMS — Fase 2 — SIN01 / NEST

Estado: implementada no código, inativa por defeito até configuração pelo IT da Start Campus.

Âmbito: receção segura de telemetria operacional do SIN01 / NEST para alimentar leituras existentes de Operação.

Não é: acesso remoto à rede OT, polling do BMS, acesso de browser ao BMS, nem substituto de validação de engenharia.

## 1. Decisão de arquitetura

A aplicação não inicia ligações a controladores, PLCs ou BMS. O IT instala ou configura um gateway de integração no perímetro corporativo que lê os dados autorizados localmente e envia eventos HTTPS para a aplicação.

flowchart LR BMS["BMS / rede OT"] -->¦"ligação local autorizada"¦ GW["Gateway corporativo\nallowlist + buffer"] GW -->¦"HTTPS + HMAC + eventId"¦ APP["STAND API\nreceção BMS"] APP -->¦"métricas canónicas"¦ DB[("Leituras de Operação")] DB --> UI["Cockpit NEST\nqualidade, limites, tendências"]

| Limite | Regra aplicada |
| --- | --- |
| Direção de rede | Apenas saída do gateway para o domínio HTTPS da aplicação. A aplicação não abre sockets para a rede OT. |
| Autenticação | Cada evento exige HMAC-SHA256, timestamp e corpo intacto. Sem segredo configurado, a rota devolve 503 e não escreve dados. |
| Repetições | eventId é único por projeto; repetição é aceite como idempotente (202) e não cria leituras adicionais. |
| Dados aceites | Apenas métricas canónicas do SIN01 e granularidade permitida. Campos desconhecidos são rejeitados. |
| Rastreabilidade | É guardado o lote, data, qualidade, hash do payload e evento; não é guardado o segredo nem a carga bruta. |
| Segurança operacional | A aplicação nunca envia comandos, setpoints ou alterações de configuração ao BMS. |

## 2. Pré-requisitos do IT

Criar uma conta técnica interna apenas para auditoria da integração, sem acesso interativo nem permissões administrativas de plataforma.

Criar BMS_INGEST_HMAC_SECRET com valor aleatório de pelo menos 32 bytes, num cofre de segredos. O segredo existe apenas no gateway e no ambiente de produção.

Guardar o identificador interno dessa conta em BMS_SERVICE_USER_ID no cofre/ficheiro de sistema do servidor.

Permitir ao gateway apenas POST HTTPS para https://<domínio-start-campus>/api/integrations/bms/v1/readings.

Configurar logs do gateway com eventId, estado HTTP e tempo, nunca o segredo ou corpo integral do evento.

Confirmar sincronização NTP entre gateway e servidor; a API só aceita um desvio de relógio de cinco minutos.

A habilitação da fase BMS não requer segredo no repositório. Se qualquer uma das duas variáveis não existir, a integração mantém-se bloqueada por desenho.

## 3. Contrato do evento

### Cabeçalhos obrigatórios

| Cabeçalho | Exemplo | Regra |
| --- | --- | --- |
| Content-Type | application/json | Obrigatório. |
| X-BMS-Timestamp | 2026-10-06T08:30:00.000Z | ISO 8601, tolerância de ±5 minutos. |
| X-BMS-Signature | hex HMAC-SHA256 | HMAC de timestamp + "." + rawBody, calculado sobre o JSON não alterado. |

### Corpo canónico

{ "eventId": "nest-20261006-083000-0001", "projectCode": "SIN01", "measuredAt": "2026-10-06T08:30:00.000Z", "readings": [ { "metricCode": "it_power_15m_kw", "value": 1200.4, "granularity": "quinze_minutos", "dataQuality": "valid" }, { "metricCode": "pue_15m", "value": 1.18, "granularity": "quinze_minutos", "dataQuality": "warning", "qualityNote": "Manutenção planeada no circuito secundário." } ] }

### Métricas aceites

| Código | Unidade | Granularidade | Uso na STAND |
| --- | --- | --- | --- |
| site_power_15m_kw | kW | 15 minutos | Potência do site |
| it_power_15m_kw | kW | 15 minutos | Carga TI |
| pue_15m | rácio | 15 minutos | Eficiência instantânea |
| cooling_cycles_15m | N.º | 15 minutos | Ciclos de arrefecimento |
| seawater_flow_15m_lps | L/s | 15 minutos | Caudal de captação |
| seawater_intake_temp_15m_c | °C | 15 minutos | Temperatura de captação |
| wue_15m | L/kWh TI | 15 minutos | WUE reportado |
| site_energy_kwh_daily | kWh | diário | Energia de site |
| it_energy_kwh_daily | kWh | diário | Energia TI |
| pue | rácio | diário | PUE diário |
| seawater_flow_lps | L/s | diário | Caudal diário |
| seawater_intake_temp_c | °C | diário | Temperatura de captação |
| seawater_return_temp_c | °C | diário | Temperatura de descarga |
| seawater_pumping_cop | térmico/elétrico | diário | COP de bombagem |
| wue_reportado | L/kWh TI | diário | WUE reportado |

A API aceita no máximo 500 leituras por evento, valores não negativos e uma única ocorrência de cada combinação metricCode + granularidade por evento. O gateway deve enviar leituras em blocos pequenos; não deve enviar dumps históricos sem aprovação do responsável de Operação.

## 4. Fluxo de ativação e aceitação

| Passo | Ação IT | Evidência de aceitação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Criar gateway em staging e configurar NTP. | Relógio do gateway e servidor sincronizados. |
| 2 | Configurar segredo e conta técnica exclusivamente no cofre. | Variáveis presentes no serviço, ausentes de Git/logs. |
| 3 | Enviar evento de teste com duas métricas canónicas. | 202, lote e leituras visíveis no separador Dados de Operação. |
| 4 | Reenviar exatamente o mesmo eventId. | 202 com duplicate: true; contagem de leituras não aumenta. |
| 5 | Alterar uma letra na assinatura. | 401; nenhuma escrita na base. |
| 6 | Enviar métrica/granularidade não suportada. | 400; nenhuma escrita na base. |
| 7 | Remover temporariamente segredo do ambiente de staging. | 503; a integração fica desativada de forma segura. |
| 8 | Comparar uma semana BMS com o relatório Excel/fonte de origem. | Desvio explicado, qualidade registada e aceite pelo responsável técnico. |
| 9 | Produção | Aprovação conjunta Infraestruturas + Operação + Segurança; plano de reversão documentado. |

## 5. Operação contínua

O gateway pode manter uma fila local cifrada para indisponibilidades temporárias e reencaminhar eventos com o mesmo eventId.

A aplicação já dispõe de importação Excel auditável; esta continua a ser o fallback caso o gateway esteja indisponível.

A qualidade warning mantém a leitura visível mas separada de leituras válidas nos indicadores de cobertura. Leituras invalid não entram neste endpoint.

Cada alteração a limites, fatores de carbono, preços, fórmulas e mapeamentos continua a ser feita apenas pela Administração na área Operação e permanece auditada.

Alertas derivados de telemetria devem começar em modo de observação. Só depois da validação do responsável técnico é aceitável usar um limiar aprovado como sinal de desvio.

## 6. Responsabilidades

| Equipa | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Infraestruturas / BMS | Fonte, gateway, qualidade e significado físico das leituras. |
| IT / Segurança | Rede, cofre de segredos, gestão da conta técnica, monitorização e resposta a incidente. |
| Operação NEST | Aprovação de métricas, limites, regras de cálculo e reconciliação operacional. |
| Ambiental / RAA | Consulta de indicadores ambientais e rastreabilidade; não reconfigura a fonte BMS. |
| Plataforma STAND | Validação de contrato, persistência idempotente, auditoria, qualidade, dashboard e acesso por RBAC. |

## 7. Limites conhecidos

Esta fase não cria um modelo de controlo do edifício nem uma ligação direta a sistemas industriais. A STAND usa dados recebidos para análise e tomada de decisão; qualquer ação sobre a infraestrutura continua nos sistemas técnicos aprovados e nos procedimentos operacionais da Start Campus.