STAND  /  START CAMPUS

Avaliação Técnica
da Arquitetura Proposta

Fase 1 — Plataforma de Governação Ambiental STAND

Parecer executivo A arquitetura é adequada para arrancar a Fase 1 em staging e piloto, desde que os controlos indicados neste documento sejam implementados antes da entrada em produção. A separação Internet → DMZ/WAF → Aplicação → Dados é correta e compatível com os requisitos de segurança, RBAC, auditoria e continuidade operacional da STAND.

| Data de avaliação | 06 de outubro de 2026 |
| --- | --- |
| Âmbito | Arquitetura de alojamento e segurança para a primeira fase da STAND |
| Decisão recomendada | Aprovação condicional para staging/piloto; produção após critérios de aceitação |
| Destinatários | IT, Segurança, Infraestruturas, Operação NEST e responsáveis da plataforma |

Classificação: uso interno — sujeito a validação final da equipa de IT e Segurança.

# Arquitetura de referência analisada

Diagrama fornecido para a avaliação: perímetro Internet, DMZ de ingress, serviços de aplicação e zona de dados.

Figura 1 — Proposta de segmentação HAProxy / BunkerWeb / App Nodes / MariaDB Galera / NAS.

# 1. Parecer e enquadramento

A proposta aplica uma separação de zonas adequada para a STAND: o tráfego público termina no perímetro, atravessa uma camada WAF na DMZ, chega apenas a nós aplicacionais privados e só estes podem comunicar com a zona de dados. A aplicação não expõe diretamente a base de dados, armazenamento interno ou sistemas operacionais.

| Dimensão | Avaliação | Condição para aprovação |
| --- | --- | --- |
| Segurança de perímetro | Adequada | HAProxy e BunkerWeb devem estar configurados com regras explícitas, TLS moderno e registo sanitizado. |
| Disponibilidade aplicacional | Adequada para Fase 1 | Os dois App Nodes têm de executar a mesma versão e permanecer stateless. |
| Dados e continuidade | Adequada com reforço | Adicionar proxy/failover de base de dados, backups verificáveis e teste de restauro. |
| Integrações externas | Adequada | Somente saída HTTPS/SMTP autorizada a partir dos App Nodes; credenciais no cofre. |
| BMS / OT | Não incluído diretamente | A futura Fase 2 usa gateway outbound assinado; a aplicação nunca inicia ligações à rede OT. |

# 2. Fluxo de referência para a STAND

O caminho recomendado para pedidos de utilizadores e serviços externos deve ser o seguinte:

| Etapa | Componente | Função na Fase 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Utilizador / Internet | Acesso HTTPS ao domínio publicado da STAND. |
| 2 | VIP HAProxy com VRRP | Ponto de entrada resiliente; distribui tráfego L4 sem expor os nós internos. |
| 3 | BunkerWeb Workers | Termina TLS, executa WAF, rate limiting, validação de pedidos e cabeçalhos de segurança. |
| 4 | App Node 1 / App Node 2 | Executa React/Express/tRPC, RBAC, auditoria, workflows, Word/Excel e integrações externas. |
| 5 | Proxy / VIP de base de dados | Fornece hostname único aos App Nodes e só encaminha para réplicas saudáveis. |
| 6 | MariaDB Galera + garbd | Persistência transacional, alta disponibilidade e quorum; não substitui backup. |
| 7 | Arquivos corporativos | SharePoint para documentos oficiais; NAS para backups cifrados e testes de restauro. |

Princípio a preservar A STAND é a fonte operacional de estados, permissões, auditoria e referências documentais. SharePoint é o arquivo documental oficial para documentos aprovados; MariaDB guarda dados transacionais e metadados, nunca BLOBs documentais como repositório definitivo.

# 3. Pontos fortes do desenho

Dois HAProxy com VRRP/VIP evitam que uma falha isolada no ponto de entrada publique indisponibilidade total.

O BunkerWeb fica antes da aplicação, permitindo WAF, limitação de pedidos, TLS e bloqueio de padrões maliciosos sem expor diretamente Express/Node.

Dois App Nodes permitem manutenção e atualização sem parar a plataforma, desde que não haja estado local persistente.

A zona de dados permanece separada da Internet e da DMZ web; apenas os App Nodes autorizados devem alcançá-la.

Microsoft 365 SMTP e Azure OpenAI podem ser consumidos por ligações de saída controladas, sem expor serviços internos.

MariaDB Galera com árbitro oferece uma base de disponibilidade superior a uma única base de dados para a primeira fase.

# 4. Ajustes obrigatórios antes de produção

| # | Ajuste obrigatório | Motivo / critério de aceitação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adicionar proxy de base de dados | App Nodes usam um único hostname interno. ProxySQL ou HAProxy DB deve enviar apenas para nós Galera Synced e saudáveis. |
| 2 | Separar Galera de backup | Replicação não protege contra erro lógico, ransomware ou eliminação. Exigir backup cifrado, retenção e restauro testado. |
| 3 | Não usar NAS como disco ativo | O NAS serve para backup/logs/retenção. Uploads e documentos finais seguem o repositório documental corporativo autorizado. |
| 4 | Configurar PROXY protocol com confiança restrita | BunkerWeb aceita IP real somente de HAProxy autorizado. Nunca aceitar origem externa que possa forjar IP. |
| 5 | Tornar App Nodes stateless | Sem sessão, ficheiro, job ou segredo exclusivo num nó. Configuração vem do cofre; jobs usam lock distribuído/auditoria. |
| 6 | Harden WAF e HTTPS | TLS moderno, HSTS, CSP, limites de payload, rate limit de login, métodos HTTP mínimos e logs sem credenciais. |
| 7 | Fechar administração pública | SSH, painel de base de dados, dashboard de infraestrutura e administração fazem-se via VPN/bastion e identidade corporativa. |

# 5. Regras de firewall e comunicação

| Origem | Destino | Porta | Regra |
| --- | --- | --- | --- |
| Internet | VIP HAProxy | 443/TCP | Permitido para tráfego HTTPS publicado. |
| Internet | VIP HAProxy | 80/TCP | Apenas redirect HTTPS e desafio ACME, se aplicável. |
| HAProxy | BunkerWeb Workers | 443/TCP | Permitido; PROXY protocol apenas entre pares definidos. |
| BunkerWeb | App Nodes | Porta interna | Permitido exclusivamente para a aplicação STAND. |
| App Nodes | Proxy DB / Galera | 3306/TCP | Permitido apenas da subnet da aplicação. |
| App Nodes | Office 365 | 587/TCP | Saída SMTP autenticada, TLS e caixa técnica. |
| App Nodes | Azure/Graph/ACC | 443/TCP | Saída HTTPS com allowlist, cofre de segredos e auditoria. |
| App Nodes | NAS | Backup definido | Apenas jobs de backup/restauro autorizados e cifrados. |
| Administração | Infraestrutura | VPN/Bastion | Nunca expor gestão técnica ao público. |

# 6. Aplicação, dados e continuidade operacional

A STAND já possui fluxos com dados sensíveis do ponto de vista operacional — permissões por projeto, auditoria, fichas, KPI, resíduos/e-GAR, RDCD, planos e documentos. Os dois App Nodes devem executar a mesma release e receber exatamente a mesma configuração de segredos, domínio público, ligação de base de dados, regras de sessão e serviços de e-mail.

Segredos em cofre ou ficheiros de sistema com permissões restritas; nunca no Git, frontend ou logs.

Backups da base de dados antes de migrações e de ações de recuperação; hash, retenção e teste de restauro em staging.

Health checks de liveness/readiness atrás do HAProxy; só nós saudáveis recebem tráfego.

Watchdog de crash-loop com alertas para múltiplos destinatários e rollback quando a readiness falhar.

Jobs de alertas, reporting e notificações deduplicados através de lock distribuído ou registo transacional na base de dados.

# 7. Integração BMS — Fase 2 do SIN01 / NEST

Separação OT/IT obrigatória O BMS não deve ser ligado diretamente aos App Nodes. A Fase 2 prevista usa um gateway corporativo interno que lê apenas dados autorizados e envia eventos HTTPS de saída, assinados por HMAC, para a aplicação. A STAND valida timestamp, assinatura, eventId e allowlist de métricas; não envia comandos, setpoints ou alterações à infraestrutura.

| Elemento | Regra |
| --- | --- |
| Direção de rede | Somente gateway corporativo → HTTPS da STAND. Nunca STAND → BMS/PLC/controladores. |
| Autenticação | HMAC-SHA256, timestamp de curta tolerância e segredo apenas no cofre/gateway. |
| Repetições | eventId por projeto é idempotente; reenviar não duplica leituras. |
| Dados | Allowlist de métricas e granularidades SIN01; campo desconhecido é rejeitado. |
| Arranque | Staging, reconciliação contra fonte aprovada, modo observação e aprovação de Operação + Segurança. |

# 8. Roteiro recomendado de implementação

| Fase | Objetivo | Saída obrigatória |
| --- | --- | --- |
| 0 — Design review | Confirmar segmentação, DNS, certificados, hostnames, subnets e responsáveis. | Diagrama aprovado pelo IT/Security e matriz de firewall validada. |
| 1 — Staging resiliente | Implementar HAProxy, BunkerWeb, 2 App Nodes, DB proxy, Galera e backups. | Testes de login, RBAC, ficha, RDCD, e-GAR, KPI e failover passam. |
| 2 — Integrações corporativas | Configurar SharePoint, ACC, SMTP, Azure e contas técnicas. | Documentos arquivados e recuperáveis; tokens nunca aparecem no browser/logs. |
| 3 — Produção controlada | Ativar monitorização, CI/CD, branch protection, backup e rollback. | Health check, restauro, incidente e rollback simulados com evidência. |
| 4 — BMS SIN01 | Gateway outbound assinado e reconciliação de dados de operação. | Assinatura, idempotência, métricas e qualidade validadas em staging. |

# 9. Testes de aceitação antes do go-live

| Cenário | Resultado obrigatório |
| --- | --- |
| Falha HAProxy / worker | VIP e balanceamento mantêm o serviço ou encaminham para nó saudável sem exposição da aplicação. |
| Falha App Node | Pedidos passam ao nó disponível; sessões e permissões mantêm comportamento coerente. |
| Falha DB node | Proxy não encaminha para nó degradado; aplicação preserva dados e recupera sem escrita duplicada. |
| Backup/restauro | Base de dados é restaurada em staging e fluxos críticos funcionam com integridade verificada. |
| WAF e login | Rate limit, headers, bloqueio OWASP e IP real auditável funcionam sem quebrar utilizadores legítimos. |
| RBAC por projeto | Cada papel apenas vê projetos/módulos autorizados; tentativas diretas são recusadas no servidor. |
| Integrações externas | SMTP, SharePoint, ACC e Azure funcionam sem expor segredos ou bloquear o workflow se falharem. |
| BMS, se ativado | Assinatura/métrica inválida não escreve; repetição não duplica; dados conciliam com fonte aprovada. |

# 10. Decisão final

Recomendação: avançar para Fase 1 em staging/piloto A arquitetura é tecnicamente adequada como base de primeira fase. A aprovação para produção deve ficar condicionada à implementação do proxy de dados, política comprovada de backup/restauro, configuração stateless dos App Nodes, hardening do BunkerWeb/HAProxy, administração por VPN/bastion e testes de aceitação documentados.

Esta avaliação não substitui a revisão formal de cibersegurança, capacidade, licenciamento, continuidade de negócio ou operação de infraestrutura da Start Campus. Esses temas devem ser aprovados pela equipa responsável antes de disponibilização em produção.